Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-02-15 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Finke ha dovuto svolgere la presentazione del progetto 2; * Abbiamo:   + Completato il diagramma Gantt;   + Proseguito con la parte di analisi dei requisiti;   + Completato l’analisi del dominio;   + Completato lo scopo;   + Realizzato un codice per verificare il funzionamento del display sette-segmenti;   + Iniziato a realizzare il codice per il primo modulo; |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Il sette-segmenti che dovrebbe indicare il tempo non funzionava;   + Ci siamo accorti che il problema era nei contatti del display, quindi la soluzione che abbiamo adottato è stata quella di raddrizzarli e inserirli in modo corretto nei vari pin. * La luminosità dei vari pulsanti era troppo bassa;   + Avevamo dimenticato di impostare il pinmode; |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in anticipo |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Completare la fase per il check del funzionamento dell’hardware |
| Proseguire il modulo 1 (Cumulativo 60 [s], Senior) e iniziare il successivo |
|  |