Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-02-20 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Abbiamo:   + Proseguito con la parte di analisi dei requisiti;   + Realizzato il codice per gestire contatore punteggio e timer (o comunque i 2 display);   + Realizzato interfaccia per far comunicare 2 Arduini; |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Alcune parti del QdC non erano ben definite per via di alcuni copia-incolla;   + Chiesto chiarimenti riguardo le specifiche in dubbio. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in anticipo |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Completare la fase per il check del funzionamento dell’hardware |
| Proseguire il modulo 1 (Cumulativo 60 [s], Senior) e iniziare il successivo |
|  |