Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-02-27 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Ci è stato consegnato il display 7 segmenti che avevamo chiesto qualche settimana fa * Abbiamo:   + Implementati programmi 4, 7 e 8 (5 e 6 posticipati a causa della necessità del cicalino);   + Realizzato i primi 8 test case; |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Avendo ricevuto il nuovo 7 segmenti, abbiamo risolto tutti i problemi legati ad esso, ci rimane solo da installarlo sul telaio. * Non c’è l’anti-rimbalzo sui pulsanti, dovremo implementarlo al più presto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Completare programmi 5 e 6 |
| Installare il display 7 segmenti sul telaio |
|  |