Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-03-01 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dal momento che entrambi i miei compagni di gruppo (Beffa e Finke), oggi erano assenti, ho approfittato di queste ore per effettuare una revisione generale del lavoro svolto nel corso delle lezioni svolte e sistemare:   * Capitolo 1.6 della documentazione realizzando una versione più compatta e indicativa del Gantt per poterlo rendere più grande e quindi più leggibile; * Relativo al capitolo 1.6 ho anche realizzato il commento relativo al suddetto Gantt; * Aggiunto altri requisiti; |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Non c’è l’anti-rimbalzo sui pulsanti, dovremo implementarlo al più presto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo di circa 1 settimana |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Completare programmi 5 e 6 |
| Installare il display 7 segmenti sul telaio |
|  |