Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-04-05 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Abbiamo completato i programmi:   * Semplice gioco Simon: 20 pulsanti, 17 livelli; * Flash test, 5 schemi; |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Programmi in corso:   * Stretching angolare, 25 (e 50) pulsanti: dobbiamo sistemare i display 7 segmenti; |
| Programmi da revisionare:   * Tabelline, test di velocità; * Tiro a vuoto – pulsanti 1 secondo, senior; |
| Programmi ancora da fare:   * Anti-flash test; * Reazione veloce, 10 schemi; |
| Globalmente in linea. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Proseguire con i programmi mancanti. |