Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-04-12 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Abbiamo:   * Realizzato il programma 22 (Anti-Flash test); * Proseguito con la realizzazione della doc realizzando il primo sotto capitolo del capitolo Implementazione; * Sistemato nuovamente piccoli dettagli nella doc; * Iniziato l’inserimento dei commenti nel codice; |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Programmi in corso:   * Stretching angolare, 25 (e 50) pulsanti: dobbiamo sistemare i display 7 segmenti; |
| Programmi da revisionare:   * Tabelline, test di velocità; * Tiro a vuoto – pulsanti 1 secondo, senior; |
| Programmi ancora da fare:   * Reazione veloce, 10 schemi; |
| Nelle tempistiche ma non rispettando il programma riportato nel Gantt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Proseguire con i programmi mancanti. |
| Proseguire la stesura del capitolo “Implementazione”. |