Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-05-10 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Abbiamo:   * Implementato il display LCD a 4 righe; * Tolti i messaggi di testing; * Modificato i messaggi per l’utente di ogni programma (sfruttando le 2 righe in più); * Sistemato la funzione di quit; * Quasi finito la presentazione (manca gantt consuntivo); * Sistemato il capitolo del gantt preventivo della doc; * Iniziato il capitolo 3.7 della doc; * Aggiunto la limitazione conosciuta dell’assistenza vocale; * Proseguito il capitolo Implementazione; |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Il display LCD definitivo non mostra il messaggio (non funziona, probabilmente è dovuto al fatto che questo display ha 4 righe invece quello che avevamo prima (con il quale il messaggio veniva mostrato) ne aveva solamente 2):   + Modificato l’istanza del display;   + Modificato il parametro *begin*;   + Aggiunte le 2 righe in più rispetto al vecchio display; * Se si usa la funzione *quit* nel menù, il programma crasha:   + Aggiunto funzione all’interno del controllo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Pensiamo di riuscire a mantenere la tempistica per la consegna del progetto senza problemi. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
|  |
| Proseguire (e se possibile completare) la stesura del capitolo “Implementazione” e realizzare il gantt consuntivo in modo da inserirlo e completare così la presentazione. |